## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## города Благовещенска

## от 31.10.2024 № 5355

## Приложение № 1

к адресной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОМЕЩЕНИЙ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

| № п/п | Адрес аварийного объекта/ расселяемого жилого помещения | Дата признания многоквартирного дома аварийным, жилого дома непригодным для проживания | номер жилого помещения (квартиры), расположенной в аварийном многоквартирном доме | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |
|  |  | дд.мм.гггг |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| х | Итого по городу Благовещенску | х | х | 1 783 | 739 | 481 | 258 | 30 385,74 | 19 695,90 | 10 689,84 |
| х | многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | х | х | 1 644 | 710 | 479 | 231 | 29 002,74 | 19 299,30 | 9 703,44 |
| 1 | с. Садовое, ул. Садовая, д. 26 | 16.11.2017 |  | 10 | 3 | 2 | 1 | 97,60 | 51,70 | 45,90 |
| 2 | п. Моховая Падь, ДОС-1 | 29.12.2022 |  | 36 | 16 | 12 | 4 | 858,90 | 549,80 | 309,10 |
| 3 | п. Моховая Падь, ДОС-2 | 28.12.2022 |  | 42 | 13 | 4 | 9 | 893,10 | 247,20 | 645,90 |
| 4 | п. Моховая Падь, ДОС-3 | 06.12.2023 |  | 50 | 13 | 2 | 11 | 759,04 | 146,90 | 612,14 |
| 5 | п. Моховая Падь, ДОС-4 | 29.12.2022 |  | 28 | 13 | 13 | 0 | 885,60 | 885,60 | 0,00 |
| 6 | п. Моховая Падь, ДОС-6 | 29.12.2022 |  | 17 | 10 | 6 | 4 | 536,10 | 310,90 | 225,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | п. Моховая Падь, ул. Железнодорожная, д. 20 | 02.07.2021 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 108,90 | 108,90 | 0,00 |
| 8 | п. Моховая Падь, ул. Железнодорожная, д. 23 | 27.11.2019 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 56,20 | 0,00 | 56,20 |
| 9 | п. Моховая Падь, ул. Завокзальная д. 1 | 17.11.2022 |  | 9 | 4 | 3 | 1 | 187,30 | 147,60 | 39,70 |
| 10 | п. Моховая Падь, ул. Завокзальная д. 3 | 25.03.2021 |  | 7 | 4 | 1 | 3 | 114,80 | 34,50 | 80,30 |
| 11 | п. Зазейский, ул. Амурская, д. 37 | 28.07.2021 | кв. 2,3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 58,70 | 58,70 | 0,00 |
| 12 | п. Сады Винзавода, д. 4 | 13.08.2019 | кв. 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
| 13 | п. Плодопитомник, ул. Советская, д. 6Б | 24.02.2021 |  | 17 | 7 | 0 | 7 | 216,80 | 0,00 | 216,80 |
| 14 | с. Белогорье, ул. Железнодорожная, д. 25/4 | 30.09.2021 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 61,70 | 61,70 | 0,00 |
| 15 | с. Верхнеблаговещенское, ул. Ленина, д. 19 | 15.09.2023 |  | 10 | 7 | 7 | 0 | 292,70 | 292,70 | 0,00 |
| 16 | пер. Крестьянский, д. 20 | 11.10.2022 |  | 32 | 8 | 7 | 1 | 325,50 | 291,00 | 34,50 |
| 17 | пер. Райчихинский, д. 14/1 | 12.05.2021 |  | 17 | 7 | 5 | 2 | 333,70 | 248,60 | 85,10 |
| 18 | пер. Релочный, д. 22 | 21.06.2024 |  | 21 | 10 | 10 | 0 | 403,10 | 403,10 | 0,00 |
| 19 | пер. Релочный, д. 25 | 29.12.2022 |  | 11 | 4 | 3 | 1 | 176,60 | 116,60 | 60,00 |
| 20 | пер. Релочный, д. 28 | 06.06.2024 |  | 4 | 3 | 3 | 0 | 69,20 | 69,20 | 0,00 |
| 21 | пер. Серышевский, д 63/5 | 16.06.2020 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 48,30 | 0,00 | 48,30 |
| 22 | ул. 50 лет Октября, д. 69/7 | 28.12.2022 |  | 8 | 3 | 3 | 0 | 134,90 | 134,90 | 0,00 |
| 23 | ул. Амурская, д. 12 | 19.11.2021 |  | 19 | 10 | 9 | 1 | 488,10 | 455,50 | 32,60 |
| 24 | ул. Амурская, д. 12/2 | 13.08.2021 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 25 | ул. Амурская, д. 19 | 27.08.2021 |  | 11 | 8 | 7 | 1 | 447,80 | 388,80 | 59,00 |
| 26 | ул. Амурская, д. 51/1 | 06.04.2020 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 |
| 27 | ул. Амурская, д. 65/1 | 17.11.2022 |  | 7 | 4 | 3 | 1 | 156,70 | 127,10 | 29,60 |
| 28 | ул. Амурская, д. 232 | 22.09.2017 |  | 17 | 6 | 5 | 1 | 160,90 | 140,60 | 20,30 |
| 29 | ул. Амурская, д. 299/1 | 22.09.2022 |  | 39 | 13 | 5 | 8 | 386,00 | 170,30 | 215,70 |
| 30 | ул. Батарейная, д. 44/6 | 28.03.2024 |  | 8 | 2 | 2 | 0 | 69,40 | 69,40 | 0,00 |
| 31 | ул. Белогорская, д. 19/5 | 02.06.2020 |  | 8 | 3 | 2 | 1 | 95,70 | 70,50 | 25,20 |
| 32 | ул. Белогорская, д. 31/1 | 14.09.2023 |  | 5 | 2 | 2 | 0 | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
| 33 | ул. Б.Хмельницкого, д. 29 | 12.05.2021 |  | 8 | 2 | 2 | 0 | 74,50 | 74,50 | 0,00 |
| 34 | ул. Б.Хмельницкого, д. 34 | 19.11.2021 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 138,90 | 138,90 | 0,00 |
| 35 | ул. Больничная, д. 6 | 24.09.2018 |  | 10 | 3 | 3 | 0 | 108,50 | 108,50 | 0,00 |
| 36 | ул. Горького, д. 240/2 | 21.11.2018 |  | 26 | 8 | 1 | 7 | 415,20 | 47,60 | 367,60 |
| 37 | ул. Горького, д. 288/1 | 13.11.2020 |  | 6 | 2 | 1 | 1 | 76,40 | 37,30 | 39,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | ул. Горького, д. 302/2 | 26.11.2019 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 118,30 | 118,30 | 0,00 |
| 39 | ул. Дальняя, д. 24 | 31.07.2020 |  | 10 | 2 | 0 | 2 | 124,20 | 0,00 | 124,20 |
| 40 | ул. Дальневосточная, д. 19 | 01.12.2022 |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| 41 | ул. Дальневосточная, д. 27 | 24.09.2019 |  | 30 | 11 | 8 | 3 | 314,20 | 239,60 | 74,60 |
| 42 | ул. Заводская, д. 105 | 12.03.2020 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 66,40 | 66,40 | 0,00 |
| 43 | ул. Заводская, д. 131 | 09.01.2020 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 64,70 | 64,70 | 0,00 |
| 44 | ул. Заводская, д. 167 | 29.12.2022 |  | 20 | 7 | 4 | 3 | 213,70 | 128,00 | 85,70 |
| 45 | ул. Зейская, д. 51 | 24.02.2021 |  | 10 | 2 | 1 | 1 | 71,70 | 34,80 | 36,90 |
| 46 | ул. Зейская, д. 224 А1 | 18.05.2018 |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 96,10 | 39,40 | 56,70 |
| 47 | ул. Зейская, д. 247 | 13.05.2019 |  | 45 | 11 | 1 | 10 | 598,10 | 19,10 | 579,00 |
| 48 | ул. Зейская, д. 247/2 | 29.11.2021 |  | 9 | 7 | 7 | 0 | 237,20 | 237,20 | 0,00 |
| 49 | ул. Зейская, д. 249 | 29.11.2021 |  | 24 | 10 | 9 | 1 | 464,60 | 396,60 | 68,00 |
| 50 | ул. Зейская, д. 274 | 30.08.2021 |  | 19 | 9 | 7 | 2 | 551,80 | 411,90 | 139,90 |
| 51 | ул. Калинина, д. 17 | 26.05.2022 |  | 13 | 3 | 1 | 2 | 149,30 | 61,30 | 88,00 |
| 52 | ул. Калинина, д. 32 | 05.06.2018 |  | 5 | 2 | 2 | 0 | 94,30 | 94,30 | 0,00 |
| 53 | ул. Калинина, д. 33/1 | 17.11.2022 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 16,50 | 0,00 | 16,50 |
| 54 | ул. Калинина, д. 35/2 | 17.11.2022 |  | 16 | 5 | 2 | 3 | 154,90 | 59,80 | 95,10 |
| 55 | ул. Кирпичная, д. 6 | 03.06.2019 |  | 15 | 2 | 0 | 2 | 87,40 | 0,00 | 87,40 |
| 56 | ул. Комсомольская, д. 9 | 06.04.2020 |  | 16 | 13 | 12 | 1 | 380,30 | 362,60 | 17,70 |
| 57 | ул. Комсомольская, д. 27 | 29.12.2022 |  | 18 | 5 | 2 | 3 | 225,60 | 82,90 | 142,70 |
| 58 | ул. Комсомольская, д. 30 | 31.07.2020 |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 82,10 | 82,10 | 0,00 |
| 59 | ул. Комсомольская, д. 41 | 29.05.2018 |  | 17 | 6 | 4 | 2 | 207,80 | 146,80 | 61,00 |
| 60 | ул. Конная, д. 191/5 | 02.06.2020 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 56,90 | 56,90 | 0,00 |
| 61 | ул. Красноармейская, д. 67 | 16.12.2021 |  | 16 | 10 | 8 | 2 | 388,90 | 292,60 | 96,30 |
| 62 | ул. Красноармейская, д. 69 | 18.12.2017 |  | 23 | 13 | 12 | 1 | 982,40 | 900,00 | 82,40 |
| 63 | ул. Красноармейская, д. 146 | 23.01.2018 |  | 5 | 3 | 3 | 0 | 78,80 | 78,80 | 0,00 |
| 64 | ул. Красноармейская, д. 222 | 16.09.2020 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 39,30 | 39,30 | 0,00 |
| 65 | ул. Краснофлотская, д. 51/1 | 30.07.2024 |  | 19 | 9 | 7 | 2 | 499,20 | 422,00 | 77,20 |
| 66 | ул. Кузнечная, д. 233/1 | 30.09.2021 |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 57,40 | 57,40 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 67 | ул. Кузнечная, д. 320 | 23.04.2024 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 123,30 | 123,30 | 0,00 |
| 68 | ул. Лазо, д. 5 | 07.02.2024 |  | 19 | 12 | 12 | 0 | 527,50 | 527,50 | 0,00 |
| 69 | ул. Лазо, д. 8 | 30.08.2021 |  | 16 | 7 | 6 | 1 | 194,20 | 179,30 | 14,90 |
| 70 | ул. Лазо, д. 17 | 29.12.2022 |  | 25 | 11 | 5 | 6 | 377,20 | 155,30 | 221,90 |
| 71 | ул. Лазо, д. 17/1 | 29.12.2022 |  | 15 | 9 | 7 | 2 | 321,30 | 244,80 | 76,50 |
| 72 | ул. Лазо, д. 19 | 29.09.2021 | кв. 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28,10 | 28,10 | 0,00 |
| 73 | ул. Лазо, д. 21/1 | 09.11.2018 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 89,60 | 89,60 | 0,00 |
| 74 | ул. Ленина, д. 200 | 15.06.2020 |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 92,30 | 92,30 | 0,00 |
| 75 | ул. Мухина, д. 19 | 22.06.2018 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 179,70 | 179,70 | 0,00 |
| 76 | ул. Мухина, д. 81А | 25.03.2021 |  | 5 | 2 | 2 | 0 | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
| 77 | ул. Новая, д. 29/2 | 19.11.2021 |  | 8 | 5 | 5 | 0 | 141,50 | 141,50 | 0,00 |
| 78 | ул. Октябрьская. д. 182 | 06.12.2023 |  | 9 | 4 | 0 | 4 | 129,20 | 0,00 | 129,20 |
| 79 | ул. Октябрьская. д. 184/1 | 16.12.2021 |  | 44 | 9 | 6 | 3 | 382,50 | 251,40 | 131,10 |
| 80 | ул. Октябрьская, д. 186/1 | 09.01.2020 |  | 48 | 24 | 13 | 11 | 555,40 | 293,80 | 261,60 |
| 81 | ул. Октябрьская, д. 188 | 09.01.2020 |  | 14 | 8 | 5 | 3 | 261,50 | 141,70 | 119,80 |
| 82 | ул. Октябрьская, д. 188/1 | 09.01.2020 |  | 23 | 7 | 4 | 3 | 300,70 | 170,00 | 130,70 |
| 83 | ул. Первомайская, д. 14 | 28.03.2018 |  | 34 | 13 | 7 | 6 | 362,50 | 156,20 | 206,30 |
| 84 | ул. Первомайская, д. 50 | 17.11.2022 |  | 23 | 12 | 10 | 2 | 462,90 | 336,00 | 126,90 |
| 85 | ул. Песчаная, д. 13 | 27.07.2023 |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 126,20 | 126,20 | 0,00 |
| 86 | ул. Песчаная, д. 25 | 21.06.2021 |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 87 | ул. Пионерская, д. 139/5 | 29.08.2017 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 155,40 | 155,40 | 0,00 |
| 88 | ул. Пограничная, д. 26 | 24.02.2021 |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 65,80 | 65,80 | 0,00 |
| 89 | ул. Пограничная, д. 79 | 18.09.2024 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 27,10 | 27,10 | 0,00 |
| 90 | ул. Пограничная, д. 138 | 29.12.2022 |  | 42 | 16 | 7 | 9 | 711,50 | 303,30 | 408,20 |
| 91 | ул. Политехническая, д. 26 | 24.09.2021 |  | 10 | 2 | 1 | 1 | 86,70 | 44,00 | 42,70 |
| 92 | ул. Политехническая, д. 26/1 | 25.06.2021 |  | 16 | 9 | 5 | 4 | 319,30 | 153,50 | 165,80 |
| 93 | ул. Политехническая, д. 26/2 | 25.06.2021 |  | 32 | 8 | 3 | 5 | 341,80 | 118,50 | 223,30 |
| 94 | ул. Политехническая, д. 161 | 07.06.2021 |  | 13 | 8 | 4 | 4 | 277,60 | 138,60 | 139,00 |
| 95 | ул. Путевая Казарма, д. 2 | 16.01.2017 |  | 7 | 2 | 0 | 2 | 59,80 | 0,00 | 59,80 |
| 96 | ул. Северная, д. 195 | 09.11.2018 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67,20 | 67,20 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 97 | ул. Театральная, д. 187А | 05.06.2019 |  | 16 | 6 | 1 | 5 | 217,40 | 37,80 | 179,60 |
| 98 | ул. Тополиная, д. 90 | 13.08.2019 |  | 8 | 5 | 3 | 2 | 219,90 | 129,20 | 90,70 |
| 99 | ул. Фрунзе, д. 23 | 16.12.2021 |  | 23 | 14 | 13 | 1 | 452,60 | 426,10 | 26,50 |
| 100 | ул. Чайковского, д. 86 | 10.03.2022 |  | 11 | 8 | 8 | 0 | 405,50 | 405,50 | 0,00 |
| 101 | ул. Чайковского, д. 109 | 05.06.2018 |  | 10 | 4 | 2 | 2 | 157,50 | 66,10 | 91,40 |
| 102 | ул. Чайковского, д. 157 | 19.11.2021 |  | 15 | 8 | 6 | 2 | 339,40 | 248,40 | 91,00 |
| 103 | ул. Чайковского, д. 161 | 13.12.2023 |  | 17 | 9 | 6 | 3 | 502,90 | 304,70 | 198,20 |
| 104 | ул. Чайковского, д. 161/4 | 31.05.2024 |  | 14 | 8 | 8 | 0 | 339,80 | 339,80 | 0,00 |
| 105 | ул. Чайковского, д. 163 | 14.09.2023 |  | 13 | 8 | 8 | 0 | 369,50 | 369,50 | 0,00 |
| 106 | ул. Чайковского, д. 167 | 16.12.2021 |  | 16 | 8 | 5 | 3 | 335,20 | 206,90 | 128,30 |
| 107 | ул. Чайковского, д. 171А | 18.05.2018 |  | 31 | 11 | 4 | 7 | 382,70 | 148,60 | 234,10 |
| 108 | ул. Чайковского, д. 171/5Б | 13.08.2021 |  | 36 | 16 | 10 | 6 | 547,40 | 338,10 | 209,30 |
| 109 | ул. Чайковского, д. 210/2 | 17.11.2022 |  | 17 | 8 | 7 | 1 | 273,60 | 235,60 | 38,00 |
| 110 | ул. Чайковского, д. 225 | 15.05.2020 |  | 6 | 2 | 0 | 2 | 67,40 | 0,00 | 67,40 |
| 111 | ул. Чайковского, д. 231 | 10.04.2019 |  | 10 | 3 | 2 | 1 | 94,60 | 68,80 | 25,80 |
| 112 | ул. Чайковского, д. 239А | 25.05.2021 |  | 22 | 10 | 5 | 5 | 401,70 | 177,90 | 223,80 |
| 113 | ул. Чайковского, д. 239Б | 25.05.2021 |  | 15 | 8 | 3 | 5 | 290,80 | 90,00 | 200,80 |
| 114 | ул. Чайковского, д. 239В | 10.04.2019 |  | 19 | 13 | 8 | 5 | 323,50 | 198,90 | 124,60 |
| 115 | ул. Чехова, д. 283 | 25.06.2021 |  | 8 | 8 | 7 | 1 | 265,50 | 240,60 | 24,90 |
| 116 | ул. Шевченко, д. 110 | 11.10.2018 |  | 6 | 2 | 0 | 2 | 74,20 | 0,00 | 74,20 |
| х | жилые помещения муниципального жилищного фонда, признанные непригодными для проживания | х | х | 139 | 27 | 0 | 27 | 986,40 | 0,00 | 986,40 |
| 1 | с. Белогорье, ул. Заозерная, д. 48 | 13.09.2013 | кв. 2 | 3 | 1 |  | 1 | 41,00 |  | 41,00 |
| 2 | п. Моховая Падь, ул. Железнодорожная, д. 32 | 21.09.2006 | - | 3 | 1 |  | 1 | 40,70 |  | 40,70 |
| 3 | пер. Кооперативный, д. 2 | 01.11.2006 | - | 3 | 1 |  | 1 | 31,40 |  | 31,40 |
| 4 | пер. Кооперативный, д. 13 | 01.11.2006 | - | 3 | 1 |  | 1 | 32,50 |  | 32,50 |
| 5 | пер. Кооперативный, д. 21 | 01.11.2006 | - | 3 | 1 |  | 1 | 27,20 |  | 27,20 |
| 6 | пер. Металлиста, д. 20 | 01.11.2006 | - | 5 | 1 |  | 1 | 37,30 |  | 37,30 |
| 7 | ул. Б,Хмельницкого, д. 39/1 | 22.09.2006 | - | 10 | 1 |  | 1 | 51,60 |  | 51,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | ул. Вокзальная, д. 9 | 21.09.2006 | - | 5 | 1 |  | 1 | 32,40 |  | 32,40 |
| 9 | ул. Гражданская, д 44 | 01.11.2006 | - | 6 | 1 |  | 1 | 28,90 |  | 28,90 |
| 10 | ул. Лазо, д. 21/2 | 03.11.2006 | - | 5 | 1 |  | 1 | 42,30 |  | 42,30 |
| 11 | ул. Новая, д. 27/2 | 20.09.2006 | - | 8 | 1 |  | 1 | 42,90 |  | 42,90 |
| 12 | ул. Новая, д. 32/1 | 20,09.2006 | - | 2 | 1 |  | 1 | 27,20 |  | 27,20 |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 157/1 | 01.11.2006 | - | 12 | 1 |  | 1 | 46,30 |  | 46,30 |
| 14 | ул. Первомайская, д. 54/6 | 03.11.2006 | - | 5 | 1 |  | 1 | 28,70 |  | 28,70 |
| 15 | ул. Первомайская, д. 54/7 | 03.11.2006 | - | 1 | 1 |  | 1 | 33,00 |  | 33,00 |
| 16 | ул. Почтовая, д. 29 | 01.11.2006 | - | 4 | 1 |  | 1 | 37,50 |  | 37,50 |
| 17 | ул. Сахалинская, д. 10 | 21.09.2006 | - | 11 | 1 |  | 1 | 28,60 |  | 28,60 |
| 18 | ул. Сахалинская, д. 12 | 21.09.2006 | - | 6 | 1 |  | 1 | 45,60 |  | 45,60 |
| 19 | ул. Сахалинская, д. 18 | 21.09.2006 | - | 4 | 1 |  | 1 | 29,00 |  | 29,00 |
| 20 | ул. Сахалинская, д. 20 | 21.09.2006 | - | 3 | 1 |  | 1 | 29,40 |  | 29,40 |
| 21 | ул. Северная, д. 109 | 01.11.2006 | - | 7 | 1 |  | 1 | 43,50 |  | 43,50 |
| 22 | ул. Северная, д. 200 | 22.09.2006 | - | 3 | 1 |  | 1 | 44,40 |  | 44,40 |
| 23 | ул. Театральная, д. 290 | 29.12.2022 | - | 2 | 1 |  | 1 | 32,50 |  | 32,50 |
| 24 | ул. Тенистая, д. 3/5 | 14.11.2014 | - | 6 | 1 |  | 1 | 32,10 |  | 32,10 |
| 25 | ул. Чайковского, д. 142/2 | 21.09.2006 | - | 9 | 1 |  | 1 | 29,10 |  | 29,10 |
| 26 | ул. Чайковского, д. 150 | 21.09.2006 | - | 5 | 1 |  | 1 | 45,60 |  | 45,60 |
| 27 | ул. Широкая, д. 38 | 01.11.2006 | - | 5 | 1 |  | 1 | 45,70 |  | 45,70 |
| х | нежилые помещения и жилые помещения юридических лиц аварийного жилищного фонда, подлежащие изъятию | х | х | 0 | 2 | 2 | 0 | 396,60 | 396,60 | 0,00 |
| 1 | ул. Красноармейская, д. 69 | 24.11.2017 |  | 0 | 1 | 1 |  | 145,70 | 145,70 |  |
| 2 | ул. Красноармейская, д. 69 | 24.11.2017 |  | 0 | 1 | 1 |  | 250,90 | 250,90 |  |

## Приложение № 2

## к постановлению администрации

## города Благовещенска

## от 31.10.2024  № 5355

## Приложение № 2

к адресной программе

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

«РАССЕЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА»

|  | Расселяемая площадь жилых помещений, собственниками (нанимателями) которых являются граждане, кв.м | Количество расселяемых помещений жилых помещений, собственниками (нанимателями) которых являются граждане, ед. | Количество жителей, подлежащих переселению, чел. | Количество изымаемых нежилых помещений и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности юридическим лицам, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 29 989,14 | 737,00 | 1 783,00 | 2,00 |
| 2022 год | 160,90 | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2023 год | 149,30 | 3,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2024 год | 96,10 | 2,00 | 9,00 | 0,00 |
| 2025 год | 3 741,90 | 93,00 | 249,00 | 2,00 |
| 2026 год | 2 430,30 | 68,00 | 189,00 | 0,00 |
| 2027 год | 2 526,50 | 80,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2028 год | 8 473,20 | 217,00 | 489,00 | 0,00 |
| 2029 год | 7 882,10 | 175,00 | 438,00 | 0,00 |
| 2030 год | 1 079,10 | 24,00 | 45,00 | 0,00 |
| 2031 год | 3 449,74 | 73,00 | 168,00 | 0,00 |

## Приложение № 3

## к постановлению администрации

## города Благовещенска

## от 31.10.2024 № 5355

## Приложение № 3

к адресной программе

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

«РАССЕЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА»

|  | Доля населения, улучшившего жилищные условия в результате расселения из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, и из жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания, в общей численности населения города Благовещенска | Доля нежилых помещений и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности юридическим лицам, расположенных в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, изъятых для муниципальных нужд | Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города Благовещенска |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 0 | 0 | 0,79 |
| 2023 год | 0,01 | 0 | 0,78 |
| 2024 год | 0,00 | 0 | 0,67 |
| 2025 год | 0,10 | 100 | 0,54 |
| 2026 год | 0,08 | 0 | 0,53 |
| 2027 год | 0,07 | 0 | 0,54 |
| 2028 год | 0,20 | 0 | 0,53 |
| 2029 год | 0,18 | 0 | 0,47 |
| 2030 год | 0,02 | 0 | 0,38 |
| 2031 год | 0,07 | 0 | 0,37 |

## Приложение № 4

## к постановлению администрации

## города Благовещенска

## от 31.10.2024 № 5355

## Приложение № 4

к адресной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИКВИДАЦИИ

| № п/п | Адрес МКД |  | общая площадь, кв.м. | Основание признания аварийным или непригодным для проживания |  | Год расселения | Планируемый год ликвидации (сноса, демонтажа)* | итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | № дома |  | № | дата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Садовое ул. Садовая | 22 | 52,40 | 34 | 29.08.2014 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 2 | с. Садовое ул. Садовая | 26 | 97,70 | 69 | 27.10.2017 |  | 2026 |  |
| 3 | п. Сады Винзавода | 4 | 92,80 | 26 | 12.07.2019 |  | 2027 |  |
| 4 | с. Белогорье, ул. Железнодорожная | 1 | 106,90 | 7 | 16.01.2015 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 5 | с. Белогорье, ул. Железнодорожная | 25/4 | 61,70 | 3919 | 30.09.2021 |  | 2027 |  |
| 6 | с. Белогорье, ул. Заозёрная | 23 | 103,60 | 4 | 16.01.2015 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 7 | с. Белогорье, ул. Заозерная | 48 | 80,90 | 5 | 13.09.2013 |  | 2027 |  |
| 8 | с. Белогорье, ул. Мухина | 67 | 80,80 | 16 | 10.10.2013 |  | 2025 |  |
| 9 | п. Зазейский, ул. Набережная | 7А | 29,10 | 13 | 16.09.2013 |  | 2025 | расселен |
| 10 | п. Зазейский, ул. Амурская | 37 | 90,90 | 2899 | 28.07.2021 |  | 2027 |  |
| 11 | п. Моховая Падь, ул. Горная | 3 | 52,10 | 283 | 21.09.2006 |  | 2025 | расселен |
| 12 | п. Моховая Падь, ул. Завокзальная | 1 | 225,40 | 5978 | 17.11.2022 |  | 2030 |  |
| 13 | п. Моховая Падь, ул. Завозкальная | 2 | 119,60 | 276 | 21.09.2006 | 4 2020 | 2025 | расселен |
| 14 | п. Моховая Падь, ул. Завокзальная | 3 | 114,80 | 976 | 25.03.2021 |  | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | п. Моховая Падь, ул. Железнодорожная | 20 | 108,90 | 2538 | 02.07.2021 |  | 2029 |  |
| 16 | п. Моховая Падь, ул. Железнодорожная | 23 | 76,80 | 4050 | 27.11.2019 |  | 2027 |  |
| 17 | п. Моховая Падь, ул. Железнодорожная | 32 | 40,70 | 282 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 18 | п. Моховая Падь, ул. Железнодорожная | 33 | 150,10 | 274 | 21.09.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 19 | п. Моховая Падь, ДОС | 1 | 1 050,80 | 6918 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 20 | п. Моховая Падь, ДОС | 2 | 1 033,90 | 6848 | 28.12.2022 |  | 2030 |  |
| 21 | п. Моховая Падь, ДОС | 3 | 945,10 | 6449 | 06.12.2023 |  | 2031 |  |
| 22 | п. Моховая Падь, ДОС | 4 | 1 004,80 | 6913 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 23 | п. Моховая Падь, ДОС | 6 | 784,00 | 6910 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 24 | п. Плодопитомник, ул. Советская | 6Б | 251,60 | 488 | 24.02.2021 |  | 2028 |  |
| 25 | с. Верхнеблаговещенское, ул. Ленина | 19 | 335,80 | 4825 | 15.09.2023 |  | 2030 |  |
| 26 | с/т Светлое | 49 | 167,20 | 3922 | 30.09.2021 |  | 2025 | расселен |
| 27 | с/т Светлое | 109 | 52,60 | 4607 | 19.11.2021 |  | 2025 | расселен |
| 28 | пер. Западный | 40 | 104,00 | 103 | 20.09.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 29 | пер. Зейский | 21/6 | 334,50 | 594 | 02.11.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 30 | пер. Кооперативный | 2 | 31,40 | 585 | 01.11.2006 |  | 2027 |  |
| 31 | пер. Кооперативный | 9 | 26,60 | 517 | 01.11.2006 |  | 2027 | расселен |
| 32 | пер. Кооперативный | 13 | 32,50 | 519 | 01.11.2006 |  | 2027 |  |
| 33 | пер. Кооперативный | 21 | 27,20 | 588 | 01.11.2006 |  | 2027 |  |
| 34 | пер. Крестьянский | 20 | 346,10 | 5373 | 11.10.2022 |  | 2030 |  |
| 35 | пер. Металлиста | 20 | 37,30 | 522 | 01.11.2006 |  | 2027 |  |
| 36 | пер. Райчихинский | 14/1 | 333,70 | 1618 | 12.05.2021 |  | 2029 |  |
| 37 | пер. Релочный | 22 | 431,90 | 2837 | 21.06.2024 |  | 2031 |  |
| 38 | пер. Релочный | 25 | 177,80 | 6911 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 39 | пер. Релочный | 26 | 168,30 | 417 | 01.11.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 40 | пер. Релочный | 28 | 69,20 | 2527 | 06.06.2024 |  | 2031 |  |
| 41 | пер. Релочный | 28/1 | 47,50 | 424 | 01.11.2006 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 42 | пер. Речной | 9/3 | 91,90 | 52 | 06.06.2007 |  | 2025 | расселен |
| 43 | пер. Серышевский | 63/5 | 96,80 | 1875 | 16.06.2020 |  | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 44 | пер. Строителей | 13 | 48,30 | 16 | 20.09.2013 |  | 2025 | расселен |
| 45 | пер. Строителей | 31 | 96,00 | 35 | 29.08.2014 | 2 2022 | 2025 | расселен |
| 46 | ул. 50 лет Октября | 69/7 | 146,00 | 6849 | 28.12.2022 |  | 2030 |  |
| 47 | ул. Амурская | 11 | 742,10 | 688 | 02.11.2006 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 48 | ул. Амурская | 12 | 532,40 | 4606 | 19.11.2021 |  | 2029 |  |
| 49 | ул. Амурская | 12/2 | 193,40 | 3130 | 13.08.2021 |  | 2026 |  |
| 50 | ул. Амурская | 19 | 487,50 | 3357 | 27.08.2021 |  | 2028 |  |
| 51 | ул. Амурская | 51 | 79,10 | 627 | 02.11.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 52 | ул. Амурская | 51/1 | 99,00 | 1100 | 06.04.2020 |  | 2028 |  |
| 53 | ул. Амурская | 65/1 | 218,20 | 5973 | 17.11.2022 |  | 2030 |  |
| 54 | ул. Амурская | 232 | 280,40 | 55 | 08.09.2017 |  | 2025 |  |
| 55 | ул. Амурская | 233/1 | 427,70 | 315 | 22.09.2006 |  | 2025 |  |
| 56 | ул. Амурская | 299/1 | 441,50 | 3673 | 07.07.2023 |  | 2030 |  |
| 57 | ул. Батарейная | 44/6 | 70,10 | 1301 | 28.03.2024 |  | 2031 |  |
| 58 | ул. Белогорская | 19/5 | 95,70 | 1727 | 02.06.2020 |  | 2028 |  |
| 59 | ул. Белогорская | 19/7 | 97,50 | 529 | 01.11.2006 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 60 | ул. Белогорская | 29/5 | 334,60 | 497 | 01.11.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 61 | ул. Белогорская | 31/1 | 112,50 | 4776 | 14.09.2023 |  | 2030 |  |
| 62 | ул. Б.Хмельницкого | 15 | 384,10 | 1 | 17.01.2014 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 63 | ул. Б.Хмельницкого | 29 | 74,50 | 1666 | 14.05.2021 |  | 2029 |  |
| 64 | ул. Б.Хмельницкого | 34 | 138,90 | 4609 | 19.11.2021 |  | 2029 |  |
| 65 | ул. Б.Хмельницкого | 39 | 100,40 | 306 | 22.09.2006 | 1 2024 | 2025 | расселен |
| 66 | ул. Б.Хмельницкого | 39/1 | 51,60 | 339 | 22.09.2006 |  | 2028 |  |
| 67 | ул. Б.Хмельницкого | 41/1 | 127,70 | 304 | 22.09.2006 |  | 2025 |  |
| 68 | ул. Б.Хмельницкого | 41/2 | 125,90 | 340 | 22.09.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 69 | ул. Б.Хмельницкого | 57/3 | 52,60 | 296 | 22.09.2006 |  | 2025 |  |
| 70 | ул. Больничная | 6 | 108,50 | 37 | 31.08.2018 |  | 2026 |  |
| 71 | ул. Вокзальная | 9 | 32,40 | 208 | 21.09.2006 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 72 | ул. Высокая | 161 | 69,30 | 393 | 22.09.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 73 | ул. Высокая | 184 | 136,90 | 369 | 22.09.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 74 | ул. Горького | 2А5 | 240,80 | 620 | 02.11.2006 | 4 2018 | 2025 | расселен |
| 75 | ул. Горького | 143 | 256,20 | 9 | 16.01.2015 |  | 2025 |  |
| 76 | ул. Горького | 240/2 | 415,20 | 3647 | 21.11.2018 |  | 2027 |  |
| 77 | ул. Горького | 240/4 | 421,50 | 2 | 15.01.2016 |  | 2025 | расселен |
| 78 | ул. Горького | 288/1 | 76,40 | 3998 | 13.11.2020 |  | 2028 |  |
| 79 | ул. Горького | 302/2 | 81,10 | 47 | 01.11.2019 |  | 2027 |  |
| 80 | ул. Гражданская | 44 | 28,90 | 521 | 01.11.2006 |  | 2027 |  |
| 81 | ул. Дальняя | 24 | 124,20 | 2491 | 31.07.2020 |  | 2028 |  |
| 82 | ул. Дальневосточная | 19 | 62,00 | 6241 | 01.12.2022 |  | 2030 |  |
| 83 | ул. Дальневосточная | 27 | 381,20 | 38 | 23.08.2019 |  | 2027 |  |
| 84 | ул. Заводская | 11 | 75,50 | 513 | 01.11.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 85 | ул. Заводская | 105 | 66,40 | 807 | 12.03.2020 |  | 2028 |  |
| 86 | ул. Заводская | 125 | 65,00 | 307 | 22.09.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 87 | ул. Заводская | 131 | 64,70 | 23 | 09.01.2020 |  | 2028 |  |
| 88 | ул. Заводская | 167 | 213,70 | 6920 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 89 | ул. Зейская | 51 | 71,10 | 486 | 24.02.2021 |  | 2029 |  |
| 90 | ул. Зейская | 247 | 409,10 | 10 | 19.04.2019 |  | 2027 |  |
| 91 | ул. Зейская | 247/2 | 238,80 | 4753 | 29.11.2021 |  | 2029 |  |
| 92 | ул. Зейская | 249 | 532,20 | 4752 | 29.11.2021 |  | 2029 |  |
| 93 | ул. Зейская | 274 | 578,30 | 3376 | 30.08.2021 |  | 2025 |  |
| 94 | ул. Зейская | 329 | 109,30 | б/н | 06.06.2007 |  | 2025 |  |
| 95 | ул. Калинина | 32 | 94,30 | 16 | 25.05.2018 |  | 2026 |  |
| 96 | ул. Калинина | 33/1 | 92,30 | 5975 | 17.11.2022 |  | 2030 |  |
| 97 | ул. Калинина | 35/2 | 272,80 | 5979 | 17.11.2022 |  | 2030 |  |
| 98 | ул. Калинина | 44 | 56,30 | 430 | 01.11.2006 |  | 2025 |  |
| 99 | ул. Камчатская | 8 | 117,80 | 260 | 21.09.2006 | 4 2020 | 2025 | расселен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 100 | ул. Кирпичная | 6 | 97,50 | 12 | 17.05.2019 |  | 2027 |  |
| 101 | ул. Комсомольская | 27 | 225,60 | 6914 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 102 | ул. Комсомольская | 30 | 84,10 | 2490 | 31.07.2020 |  | 2028 |  |
| 103 | ул. Комсомольская | 41/2 | 170,60 | 4604 | 19.11.2021 |  | 2025 |  |
| 104 | ул. Конная | 9 | 160,60 | 214 | 21.09.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 105 | ул. Конная | 191/5 | 59,60 | 1724 | 02.06.2020 |  | 2026 |  |
| 106 | ул. Красноармейская | 57 | 236,30 | 15 | 10.08.2012 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 107 | ул. Красноармейская | 67 | 419,20 | 5146 | 16.12.2021 |  | 2029 |  |
| 108 | ул. Красноармейская | 69 | 1 394,70 | 77 | 24.11.2017 |  | 2026 |  |
| 109 | ул. Красноармейская | 146 | 78,90 | 01 | 12.01.2018 |  | 2026 |  |
| 110 | ул. Красноармейская | 222 | 76,20 | 3072 | 16.09.2020 |  | 2028 |  |
| 111 | ул. Краснофлотская | 5 | 88,70 | 632 | 02.11.2006 |  | 2025 |  |
| 112 | ул. Краснофлотская | 51/1 | 536,50 | 3608 | 30.07.2024 |  | 2031 |  |
| 113 | ул. Краснофлотская | 187/1 | 113,10 | 127 | 20.09.2006 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 114 | ул. Краснофлотская | 231 | 81,40 | 108 | 20.09.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 115 | ул. Кузнечная | 233/1 | 57,40 | 3920 | 30.09.2021 |  | 2027 |  |
| 116 | ул. Кузнечная | 320 | 123,30 | 1792 | 23.04.2024 |  | 2031 |  |
| 117 | ул. Лазо | 5 | 582,30 | 416 | 07.02.2024 |  | 2031 |  |
| 118 | ул. Лазо | 8 | 207,10 | 3374 | 30.08.2021 |  | 2029 |  |
| 119 | ул. Лазо | 13/2 | 60,30 | 690 | 03.11.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 120 | ул. Лазо | 17 | 524,70 | 6916 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 121 | ул. Лазо | 17/1 | 358,60 | 6917 | 29.12.2022 |  | 2030 |  |
| 122 | ул. Лазо | 19 | 58,10 | 3881 | 29.09.2021 |  | 2027 |  |
| 123 | ул. Лазо | 21/1 | 96,20 | 51 | 26.10.2018 |  | 2026 |  |
| 124 | ул. Лазо | 21/2 | 42,30 | 712 | 03.11.2006 |  | 2028 |  |
| 125 | ул. Ленина | 165В | 587,70 | 364 | 22.09.2006 |  | 2025 |  |
| 126 | ул. Ленина | 200 | 92,30 | 1853 | 15.06.2020 |  | 2028 |  |
| 127 | ул. Ленина | 227 | 89,80 | 152 | 20.09.2006 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 128 | ул. Мухина | 19 | 179,70 | 18 | 08.06.2018 |  | 2026 |  |
| 129 | ул. Мухина | 81А | 112,00 | 1165 | 09.04.2021 |  | 2029 |  |
| 130 | ул. Нагорная | 24/2 | 522,90 | 24 | 06.06.2014 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 131 | ул. Нагорная | 35 | 325,60 | 39 | 13.12.2013 | 1 2023 | 2025 | расселен |
| 132 | ул. Новая | 8 | 55,30 | 42 | 20.09.2006 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 133 | ул. Новая | 29/2 | 234,50 | 4608 | 19.11.2021 |  | 2029 |  |
| 134 | ул. Новая | 27/2 | 42,90 | 85 | 20.09.2006 |  | 2028 |  |
| 135 | ул. Новая | 32/1 | 27,20 | 140 | 20.09.2006 |  | 2028 |  |
| 136 | ул. Октябрьская | 157/1 | 46,30 | 488 | 01.11.2006 |  | 2028 |  |
| 137 | ул. Октябрьская | 159/1 | 69,30 | 462 | 01.11.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 138 | ул. Октябрьская | 182 | 147,10 | 6448 | 06.12.2023 |  | 2031 |  |
| 139 | ул. Октябрьская | 184/1 | 387,60 | 5147 | 16.12.2021 |  | 2029 |  |
| 140 | ул. Октябрьская | 186/1 | 717,10 | 25 | 09.01.2020 |  | 2028 |  |
| 141 | ул. Октябрьская | 188 | 341,40 | 27 | 09.01.2020 |  | 2028 |  |
| 142 | ул. Октябрьская | 188/1 | 341,80 | 26 | 09.01.2020 |  | 2028 |  |
| 143 | ул. Октябрьская | 269 | 116,80 | 95 | 20.09.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 144 | ул. Первомайская | 4 | 123,30 | 591 | 02.11.2006 |  | 2025 |  |
| 145 | ул. Первомайская | 14 | 228,70 | 3 | 16.02.2018 |  | 2026 |  |
| 146 | ул. Первомайская | 50 | 517,00 | 5972 | 17.11.2022 |  | 2030 |  |
| 147 | ул. Первомайская | 50/3 | 30,30 | 706 | 03.11.2006 |  | 2025 | расселен |
| 148 | ул. Первомайская | 52/2 | 91,00 | 697 | 03.11.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 149 | ул. Первомайская | 54 | 217,00 | 608 | 02.11.2006 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 150 | ул. Первомайская | 54/6 | 28,70 | 702 | 03.11.2006 |  | 2028 |  |
| 151 | ул. Первомайская | 54/7 | 33,00 | 704 | 03.11.2006 |  | 2028 |  |
| 152 | ул. Песчаная | 13 | 126,20 | 3934 | 27.07.2023 |  | 2030 |  |
| 153 | ул. Песчаная | 25 | 88,00 | 2282 | 21.06.2021 |  | 2029 |  |
| 154 | ул. Пионерская | 69 | 90,40 | 363 | 22.09.2006 | 2 2024 | 2025 | расселен |
| 155 | ул. Пионерская | 139/5 | 210,90 | 42 | 11.08.2017 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 156 | ул. Пограничная | 3 | 221,50 | 399 | 01.11.2006 | 3 2023 | 2025 | расселен |
| 157 | ул. Пограничная | 26 | 65,80 | 487 | 24.02.2021 |  | 2029 |  |
| 158 | ул. Пограничная | 79 | 55,60 | 4508 | 18.09.2024 |  | 2031 |  |
| 159 | ул. Пограничная | 138 | 784,00 | 6912 | 19.12.2023 |  | 2030 |  |
| 160 | ул. Политехническая | 26 | 86,70 | 3780 | 24.09.2021 |  | 2029 |  |
| 161 | ул. Политехническая | 26/1 | 337,30 | 2415 | 25.06.2021 |  | 2029 |  |
| 162 | ул. Политехническая | 26/2 | 359,30 | 2424 | 25.06.2021 |  | 2029 |  |
| 163 | ул. Политехническая | 161 | 285,70 | 2113 | 07.06.2021 |  | 2029 |  |
| 164 | ул. Политехническая | 170/1 | 128,00 | 542 | 01.11.2006 | 1 2024 | 2025 | расселен |
| 165 | ул. Почтовая | 29 | 37,50 | 577 | 03.11.2006 |  | 2028 |  |
| 166 | ул. Путевая казарма | 2 | 59,80 | 86 | 22.12.2017 |  | 2026 |  |
| 167 | ул. Рабочая | 32 | 63,10 | 195 | 21.09.2006 |  | 2025 |  |
| 168 | ул. Сахалинская | 10 | 28,60 | 265 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 169 | ул. Сахалинская | 12 | 45,60 | 269 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 170 | ул. Сахалинская | 18 | 29,00 | 268 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 171 | ул. Сахалинская | 20 | 29,40 | 251 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 172 | ул. Северная | 109 | 43,50 | 485 | 01.11.2006 |  | 2028 |  |
| 173 | ул. Северная | 195 | 70,30 | 45 | 12.10.2018 |  | 2026 |  |
| 174 | ул. Северная | 200 | 44,40 | 341 | 22.09.2006 |  | 2028 |  |
| 175 | ул. Станционная | 66 | 220,40 | 11 | 21.02.2014 |  | 2025 |  |
| 176 | ул. Театральная | 14А | 290,20 | 60 | 25.09.2015 |  | 2025 |  |
| 177 | ул. Театральная | 71/1 | 424,70 | 69 | 25.11.2016 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 178 | ул. Театральная | 73 | 95,00 | 714 | 03.11.2006 | 4 2022 | 2025 | расселен |
| 179 | ул. Театральная | 187А | 216,70 | 13 | 17.05.2019 |  | 2027 |  |
| 180 | ул. Театральная | 290 | 32,50 | 6915 | 29.12.2022 |  | 2028 |  |
| 181 | ул. Тенистая | 3/5 | 32,10 | 242 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 182 | ул. Тополиная | 90 | 154,80 | 25 | 12.07.2019 |  | 2025 |  |
| 183 | ул. Фрунзе | 23 | 556,40 | 5145 | 16.12.2021 |  | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 184 | ул. Фрунзе | 72/1 | 126,30 | 231 | 21.09.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 185 | ул. Фрунзе | 74 | 191,80 | 54 | 02.09.2016 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 186 | ул. Чайковского | 86 | 451,90 | 1165 | 14.03.2022 |  | 2030 |  |
| 187 | ул. Чайковского | 109 | 158,60 | 15 | 25.05.2018 |  | 2026 |  |
| 188 | ул. Чайковского | 142/2 | 43,50 | 246 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 189 | ул. Чайковского | 150 | 45,60 | 247 | 21.09.2006 |  | 2028 |  |
| 190 | ул. Чайковского | 157 | 407,30 | 4613 | 19.11.2021 |  | 2029 |  |
| 191 | ул. Чайковского | 161 | 369,50 | 6622 | 13.12.2023 |  | 2031 |  |
| 192 | ул. Чайковского | 161/4 | 339,80 | 2458 | 31.05.2024 |  | 2031 |  |
| 193 | ул. Чайковского | 163 | 369,50 | 4775 | 14.09.2023 |  | 2030 |  |
| 194 | ул. Чайковского | 165 | 614,90 | 3 | 10.02.2012 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 195 | ул. Чайковского | 167 | 319,10 | 5148 | 16.12.2021 |  | 2029 |  |
| 196 | ул. Чайковского | 171А | 430,40 | 10 | 13.04.2018 |  | 2026 |  |
| 197 | ул. Чайковского | 171/1 | 534,40 | 4 | 02.03.2012 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 198 | ул. Чайковского | 171/3 | 139,30 | 47 | 19.08.2016 | 1 2023 | 2025 | расселен |
| 199 | ул. Чайковского | 171/5Б | 550,90 | 3147 | 13.08.2021 |  | 2029 |  |
| 200 | ул. Чайковского | 182/1 | 55,70 | 545 | 01.11.2006 | 2 2023 | 2025 | расселен |
| 201 | ул. Чайковского | 210/2 | 296,60 | 5976 | 17.11.2022 |  | 2030 |  |
| 202 | ул. Чайковского | 239А | 433,70 | 1853 | 25.05.2021 |  | 2029 |  |
| 203 | ул. Чайковского | 239Б | 392,80 | 1852 | 25.05.2021 |  | 2029 |  |
| 204 | ул. Чайковского | 239В | 449,70 | 6 | 29.03.2019 |  | 2027 |  |
| 205 | ул. Чехова | 184 | 45,60 | 346 | 22.09.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 206 | ул. Чехова | 194 | 63,80 | 375 | 22.09.2006 |  | 2025 |  |
| 207 | ул. Чехова | 283 | 267,00 | 2414 | 25.06.2021 |  | 2029 |  |
| 208 | ул. Шевченко | 74 | 108,20 | 368 | 22.09.2006 |  | 2025 |  |
| 209 | ул. Шевченко | 110 | 74,20 | 44 | 28.09.2018 |  | 2026 |  |
| 210 | ул. Шевченко | 153/1 | 98,30 | 11 | 14.03.2014 | 1 2023 | 2025 | расселен |
| 211 | ул. Шимановского | 66/4 | 91,60 | 59 | 14.11.2014 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 212 | ул. Шимановского | 100 | 59,50 | 444 | 01.11.2006 | 4 2023 | 2025 | расселен |
| 213 | ул. Широкая | 38 | 45,70 | 575 | 01.11.2006 |  | 2028 |  |
|  | ИТОГО: |  | 45 245,80 |  |  |  |  |  |

* Год сноса указывается только после фактического расселения объекта и может быть скорректирован после доведения лимитов на ликвидацию объектов в рамках настоящей адресной программы

## Приложение № 5

## к постановлению администрации

## города Благовещенска

## от 31.10.2024 № 5355

## Приложение № 5

к адресной программе

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

## «РАССЕЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА»

| № п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации мероприятий (годы) | Общая площадь помещений, подлежащих переселению (изъятию, ликвидации), кв.м | Необходимый объём финансовых ресурсов, руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе средства: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областного бюджета | городского бюджета | иных межбюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Адресная программа муниципального образования города Благовещенска «Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска», всего: | 2021-2031 | х | 5 065 247 584,23 | 18 029 736,74 | 5 047 217 847,49 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Благовещенский городской архивный и жилищный центр», Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  | 2021 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | х | 15 348 638,00 | 0,00 | 15 348 638,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | х | 18 899 273,35 | 18 029 736,74 | 869 536,61 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | х | 73 546 871,80 | 0,00 | 73 546 871,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | х | 637 928 940,30 | 0,00 | 637 928 940,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | х | 387 970 346,10 | 0,00 | 387 970 346,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | х | 398 919 810,50 | 0,00 | 398 919 810,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 | х | 1 310 934 683,40 | 0,00 | 1 310 934 683,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2029 | х | 1 238 851 132,70 | 0,00 | 1 238 851 132,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | х | 214 844 681,70 | 0,00 | 214 844 681,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2031 | х | 768 003 206,38 | 0,00 | 768 003 206,38 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Благовещенска | 2021-2031 | 29 828,24 | 4 556 857 650,03 | 18 029 736,74 | 4 538 827 913,29 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Благовещенский городской архивный и жилищный центр», Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 160,90 | 15 348 638,00 | 0,00 | 15 348 638,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 149,30 | 18 899 273,35 | 18 029 736,74 | 869 536,61 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 96,10 | 13 090 357,60 | 0,00 | 13 090 357,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 3 741,90 | 570 404 010,30 | 0,00 | 570 404 010,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 2 430,30 | 370 467 641,10 | 0,00 | 370 467 641,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 2 526,50 | 385 132 080,50 | 0,00 | 385 132 080,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 | 8 473,20 | 1 291 629 188,40 | 0,00 | 1 291 629 188,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2029 | 7 882,10 | 1 201 523 677,70 | 0,00 | 1 201 523 677,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | 1 079,10 | 164 494 766,70 | 0,00 | 164 494 766,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2031 | 3 449,74 | 525 868 016,38 | 0,00 | 525 868 016,38 | 0,00 |  |
| 1.2 | Изъятие нежилых помещений и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности юридическим лицам, аварийного жилищного фонда | 2021-2031 | 396,60 | 60 456 514,20 | 0,00 | 60 456 514,20 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 396,60 | 60 456 514,20 | 0,00 | 60 456 514,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | Ликвидация объектов аварийного жилищного фонда | 2021-2031 | 45 245,80 | 223 966 710,00 | 0,00 | 223 966 710,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 13 641,40 | 67 524 930,00 | 0,00 | 67 524 930,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 3 535,90 | 17 502 705,00 | 0,00 | 17 502 705,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 2 785,40 | 13 787 730,00 | 0,00 | 13 787 730,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 | 3 900,10 | 19 305 495,00 | 0,00 | 19 305 495,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2029 | 7 540,90 | 37 327 455,00 | 0,00 | 37 327 455,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | 10 171,70 | 50 349 915,00 | 0,00 | 50 349 915,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2031 | 3 670,40 | 18 168 480,00 | 0,00 | 18 168 480,00 | 0,00 |  |