**План ремонта улично-дорожной сети города Благовещенска на 2021 и плановый период 2022 – 2023 годов.**

|  |
| --- |
|  **БКД 2021** |
| **№ п/п** | **Наименование участка** | **Вид работ** |
| 1 | ул. Горького от ул. Театральная до ул. Калинина | ремонт автомобильной дороги, тротуаров, парковок |
| 3 | ул. Зеленая от ул. М. Амурского до ул. Трудовая | ремонт дорожного покрытия |
| 4 | с. Белогорье, ул.Мухина от ул.Набережная до ул.Мухина, 87 | ремонт дорожного покрытия |
| 5 | ул. Ленина от Ленина 307 в сторону с. Верхнеблаговещенское | восстановление освещения |
| 6 | ул.Ленина от ст. Солнечное в сторону с. Верхнеблаговещенское | ремонт автомобильной дороги |
| 7 | ул. Театральная от ул. Школьная в сторону кольцевой развязки | ремонт автомобильной дороги, тротуаров, парковок |
| 8 | ул.Ленина от ул.Шевченко до ул.Мухина | ремонт автомобильной дороги, тротуаров, парковок |

**Ремонт улично-дорожной сети 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Наименование работ** |
| 1 | МАОУ «Прогимназия», ул. Институтская, 17/3  | ремонт асфальтобетонного проезда и автомобильной парковки  |
| 2 | МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска», ул. Соколовская, 39 | ремонт тротуара, асфальтобетонного проезда и автомобильной парковки |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска», у. Студенческая, 28/1 | ремонт асфальтобетонного проезда, автомобильной парковки и тротуара  |
| 4 | МАОУ «Детский сад № 60 г. Благовещенска», ул. Кантемирова, 2/2  | ремонт тротуара |
| 5 | МАОУ «Школа № 12 г. Благовещенска», ул. Зейская, 89  | ремонт автомобильной парковки  |
| 6 | МАОУ «Школа № 23 г. Благовещенска», Моховая падь, ДОС-23 | ремонт асфальтобетонного проезда и парковки  |
| 7 | МАДОУ «Детский сад № 3 г. Благовещенска», ул. Первомайская, 39/2  | ремонт асфальтобетонного проезда и тротуара |
| 8 | корпус №3 МАДОУ «ДС №32 г. Благовещенска» по ул. Молодёжная от ул. Кирпичная до ул. Школьная  | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части  |
| 9 | МАОУ «Детский сад № 60 г. Благовещенска», ул. Кантемирова, 8/2  | ремонт тротуара |
| 10 | МАДОУ ДС № 50 по ул. Политехническая, 52  | ремонт тротуара и автомобильной парковки |
| 11 | МАДОУ «ДС № 28 г. Благовещенска» по адресу ул. Островского,23  | ремонт тротуара и автомобильной парковки  |
| 12 | МАДОУ ДС №4, по адресу ул. Студенческая, 27  | ремонт тротуара |
| 13 | МАДОУ «ДС № 15 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская, 132  | ремонт асфальтобетонного проезда, автомобильной парковки и тротуара  |
| 14 | МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская, 186/1  | ремонт асфальтобетонного проезда и автомобильной парковки  |
| 15 | МАДОУ «ДС № 15 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная, 27/1 | ремонт тротуара и асфальтобетонного проезда |
| 16 | ДС №60 Кантемирова 2/2 | ремонт асфальтобетонного проезда, автомобильной парковки и тротуара  |
| 17 | ул. Конная от ул. Набережная до ул. Пушкина | проект, изыскания, строительство |
| 20 | от ул. Кантемирова, к дому по ул. Калинина, 142/2, 142/4  | ремонт внутриквартального проезда с ливневой канализацией многоквартирного жилого дома  |
| 21 | по ул. Пушкина от ул. Красноармейская до ул. Октябрьская и по ул. Октябрьская от ул. Пушкина до ул. Чайковского | ремонт автомобильной дороги, обустройство тротуаров  |
| 22 | по ул. Красноармейская от ул. Пушкина до ул. Чайковского и по ул. Пушкина от ул. Красноармейская в сторону ул. Горького  | ремонт автомобильной дороги, обустройство тротуаров |
| 24 | МАОУ "Школа № 23 г. Благовещенска", п. Моховая падь, литер 19/1 | ремонт проезда и тротуара |
| 25 | ул. Кузнечная от ул. Текстильная до ул. Перспективная | ремонт автомобильной дороги |
| 38 | ул. Калинина, 127  | ремонт проезда |
| 39 |  ул. Ленина, 108/2  | ремонт проезда |
| 40 |  п. Радиоцентр, участок от ул. Игнатьевское шоссе до котельной поселка  | ремонт проезжей части |
| 41 |  ул. Нагорная от ул. Мичурина, 19 вдоль жилого сектора  | ремонт проезжей части |
| 42 |  от ул. Игнатьевское шоссе до ул. Игнатьевское шоссе, 12/3  | ремонт внутриквартального проезда |
| 43 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Конная от ул. Театральная до ул. Пушкина | Ремонт УДС май-октябрь |
| 44 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Политехническая от ул. Красноармейской до ул. Октябрьской | Ремонт УДС май-октябрь |
| 45 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Перспективная от ул. Театральная до ул. Трудовая | Ремонт автомобильной дороги май-октябрь |
| 46 | Ремонт дорожного покрытия и тротуаров по ул. Больничная от ул. Горького до ул. Красноармейская | Ремонт УДС май-июль |
| 47 | Ремонт водопропускного сооружения в районе ул.Ленина (проезд к памятнику Казакам) | Ремонт водопропускного сооружения май-июль |
| 48 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Соколовская от ул. Театральная до ул. Кузнечная | Ремонт УДС май-август |
| 49 | Ремонт автомобильной дороги подъезд к Поклонному кресту казакам-первопоселенцам (от автодороги Благовещенск-Верхнеблаговещенское) | Ремонт УДС май-август |
| 50 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей от ул. Театральной до ул. Муравьева-Амурского.  | Ремонт УДС май-сентябрь |

|  |
| --- |
| **БКД 2022** |
| **№ п.п.** | **Наименование улицы** | **Протяженность, км** |  |
| **1** | ул. Мухина от ул. Зейская до ул. Пролетарская | 2,06 |  |
| **2** | ул.Ленина от ул.Театральная до ул.Шимановского | 0,7 |  |
| **БКД 2023** |  |
| **№п.п.** | **Нименование улицы** | **Протяженность, км** |  |
| 1 | ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда | 0,56 |  |
| 2 | ул.50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Октябрьская | 1,47 |  |
| 3 | ул. Горького от ул. Первомайская до ул. Театральная  | 1,6 |  |
| **УДС 2022** |  |
| **№ п.п.** | **Наименование улицы** | **Протяженность, км** |  |
| 1 | Ремонт тротуаров по ул. Политехническая от ул. Фрунзе до ул. Горького | 1,2 |  |
| 2 | Ремонт тротуаров по ул. Островского от ул. Горького до ул. Красноармейской | 0,253 |  |
| 3 | Игнатьевское шоссе 0 км "Благовещенск-Бибиково" до ул. Студенческой | 1,9 |  |
| 4 | ул. Гражданская от ул. 50 лет Октября до ул. Магистральная | 0,94 |  |
| 5 | ул. Красноармейская от ул. Пионерской до ул. Шевченко | 0,233 |  |
| 6 | ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Красноармейская | 1,2 |  |
| 8 | Ремонт тротуаров по ул. Краснофлотская от ул. Лазо до ул. Чайковского | 0,613 |  |
| 9 | ул. Северная от ул. Лазо до ул. Чайковского | 0,583 |  |
| **УДС 2023** |  |
| 1 | Ремонт тротуаров по ул. Пролетарская от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина | 0,213 |  |
| 2 | ул. Горького от ул. Калинина до ул. Больничная | 1,65 |  |
| 3 | Октябрьская от ул. Островского до ул. 50 лет Октября, от ул. Пионерской до ул. Шевченко | 0,525 |  |
| 4 | ул. Чайковского от ул. Северная до ул. Пушкина | 1,51 |  |
| 5 | Ремонт тротуаров по ул. Октябрьская от ул. Шимановского до ул. Кузнечная | 0,47 |  |
| 6 | Ремонт тротуаров по ул. Кузнечная от ул. Горького до ул. Октябрьская | 0,552 |  |
| 7 | Ремонт тротуаров по ул. Шевченко от ул. Краснофлотская до ул. Горького | 0,87 |  |
| 8 | ул. Студенческая от Игнатьевское шоссе до ул. Воронкова | 0,635 |  |
|  |  |  |  |  |