Приложение

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 31.10.2024 № 5350

## Муниципальной программы                                                                              «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

города Благовещенска»

- Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

### 1.1. Оценка текущего состояния сферы жилищно-коммунального

хозяйства города Благовещенска

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Благовещенска в сфере социально-экономического развития города, позволяющими повысить надежность и качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования города Благовещенска, являются развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами.

Главная цель развития города Благовещенска – повышение уровня и качества жизни населения на основе развития всех сфер жизнедеятельности города.

На сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.

Несмотря на существенные улучшения, произошедшие в последние годы, ряд проблем в сфере ЖКХ еще только предстоит решить.

Предприятия ЖКХ, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не осуществляют инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых для развития инфраструктуры. В итоге отмечается высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который, в свою очередь, приводит к росту потерь коммунальных ресурсов по сравнению с нормативными.

Коммунальная инфраструктура города Благовещенска характеризуется высокой степенью износа.

По состоянию на 01.01.2024 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города Благовещенска составляет более  70%. Ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более                  1-2 %. Существует множество объектов и участков инженерных систем, которые требуют комплексного ремонта, включающего в себя ремонт (модернизацию, реконструкцию), новое строительство в целях технологического присоединения объектов комплексного развития территорий. Оборудование объектов коммунальной инфраструктуры в основном выработало свой ресурс, морально устарело и не может соответствовать современным требованиям энергоэффективности. В результате чего растет количество аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Протяженность водопроводных сетей города Благовещенска составляет 400,3 км, из них в муниципальной собственности 394,5 км. Износ сетей водоснабжения составляет более 77,9%.

Протяженность сетей водоотведения составляет 303,6 км, из них в муниципальной собственности 297,5 км. Износ сетей водоотведения составляет 71%.

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 243,5 км из них в муниципальной собственности 186,0 км. Износ сетей составляет 64 %.

Протяженность сетей электроснабжения составляет 1942,9 км, из них в муниципальной собственности 1262,3 км. Износ сетей составляет 55,3 %.

В период с 2020 по 2023 годы в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» был проведен ремонт (модернизация) и реконструкция инженерных сетей и оборудования:

- сетей водоснабжения – 16,8 км;

- сетей водоотведения – 8,7 км

- сетей теплоснабжения – 5,1 км;

- замена оборудования котельной 74 квартала – 1 водогрейный котел, 5 водоподогревателей;

- замена оборудования котельной ДОС пос. Моховая падь – 3 водогрейных котла и котельное оборудование.

Так же, за счет средств резервного фонда администрации города в 2023 году был выполнен ремонт тепловых сетей по ул. Северная в районе дома ул. Северная, 175 протяженностью 0,9 км и по Игнатьевскому шоссе, 15, 17 протяженностью 0,2 км.

Связанный с постоянным увеличением издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан. Как правило, это ведет к увеличению дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2024 составила 1 346,0 млн. рублей.

Наличие дебиторской задолженности является основной причиной недофинансирования работ капитального характера и, как следствие, снижения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Проблема состояния неблагоустроенного жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, включая централизованное водоснабжение.

С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе особое внимание обращается на сохранение доступности услуг общественных бань для жителей города, проживающих в неблагоустроенном и частично благоустроенном жилом фонде.

В связи с этим необходимым является принятие мер, направленных на обеспечение доступности для населения платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги и, как следствие, мер, направленных на компенсацию организациям предоставляющим указанные услуги выпадающих доходов.

Кроме того, на территории города существует проблема наличия большого количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, которые не имеют обслуживающей организации, что также осложняет предоставление качественных коммунальных услуг населению. В целях решения данной проблемы осуществляется принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность с целью их передачи ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания.

Выполняемые объемы капитального ремонта не обеспечивают приведения технического состояния многоквартирных домов в соответствие требованиям нормативных документов в полном объеме. Более 70% муниципального жилищного фонда требует безотлагательного проведения выборочного капитального ремонта общего имущества. Актуальность и важность проблемы капитального ремонта требуют принятия мер по стимулированию ее решения программным методом.

Перечень объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимости представлен в приложении к муниципальной программе.

### 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также механизмы их достижения определены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

-  Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 27.07.2010. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от  31.10.2022  №  3268-р;

- Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 24.04.2023 № 381;

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, утвержденной решением Благовещенской городской Думы от 20.12.2018 № 51/128.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и благоустройства сформированы на основе нормативно-правовых актов Российской Федерации и направлены на обеспечение условий для повышения уровня и качества жизни населения на территории города Благовещенска, повышение надежности деятельности коммунальной инфраструктуры.

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения.

2. Обеспечение к 2030  году проживания жителей города Благовещенска  в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации до 95%.

### 1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрены следующие задачи муниципального управления города Благовещенска:

- организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска;

- реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения;

- обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере ЖКХ.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2036 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

В соответствии с национальной целью определены следующие целевые показатели и задачи:

1. Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;

2. Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года.

3. Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году.

4. Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве.

### 1.5. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального

хозяйства города Благовещенска в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Амурской области, города Благовещенска.

## Реализация настоящей муниципальной программы направлена на решение следующих задач определенных Стратегией социально-экономического развития Амурской области, города Благовещенска:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры города, в том числе привлечение инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Улучшение качества содержания жилищного фонда.

3. Повышение уровня жилищной обеспеченности граждан.

4. Газификация территории города Благовещенска.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Благовещенска.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства,

энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска»

#### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Белоусов Александр Викторович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 - 2024 годы Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |
|  | Цель 2. Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего з законодательства Российской Федерации до 95% |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 19 723 776,3 тыс.рублей Этап II: 2 133 539,0 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевые показатели «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году», «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году» «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года», «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве» определены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения», направление (подпрограмма) 3 «Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области», направление (подпрограмма) 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области». |

2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Доля замены сетевой инфраструктуры | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 3 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10. 2022 № 3268-р | Щеголева Ирина Алексеевна начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения УЖКХ города Благовещенска | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | На бумажном носителе |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Заволожина Ю.В. – начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска |  | На бумажном носителе |
| 3. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | МП | возрастающий | квадратный метр | 0 | 2023 | 5 660,2 | 5 660,2 | 5660,2 | 9520,0 | 10857,1 | 15885,6 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Полякова Галина Владимировна начальник жилищного отдела УЖКХ города Благовещенска | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года | На бумажном носителе |

    - Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

2.3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель: Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Цель: Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации до 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  | МП | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 660,2 |

2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Модернизация коммунальной инфраструктуры города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ по ремонту, модернизации сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |
| 2.1.2 | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект города Благовещенска «Капитальный ремонт жилищного фонда» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Амурской области, создание условий для увеличения объемов капитально отремонтированных объектов жилищного фонда | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | Ограничение рост платы граждан за коммунальные услуги путем компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение доступности платы за жилищные и бытовые услуги населению города Благовещенска | Ограничение рост платы граждан за жилищные и бытовые услуги путем компенсации выпадающих доходов управляющим организациям и организациям, оказывающим бытовые услуги |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |
| 3.3.1. | Задача и показатель КПМ отсутствует | Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры; Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда; Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна – руководитель КПМ) | - |  |  |  |
| 3.4.1. | Доля поставленных на учет объектов инженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | Принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность с целью их передачи ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры. |
| 3.4.2 | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Улучшение качества жизни населения, проживающего в муниципальных жилых помещениях, вследствие проведения капитального ремонта жилого фонда за счет взносов |  |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект города Благовещенска

«Модернизация коммунальной инфраструктуры города Благовещенска»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Белоусов Александр Викторович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Паршин Дмитрий Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие) | 231 170,2 | 35 818,8 | 35 818,8 | 37 251,6 | 38 741,6 | 40 291,3 | 419 092,3 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 231 170,2 | 35 818,8 | 35 818,8 | 37 251,6 | 38 741,6 | 40 291,3 | 419 092,3 |
| 2.1.1.о | Областной бюджет | 217 300,0 | 33 669,7 | 33 669,7 | 35 016,5 | 36 417,1 | 37 873,8 | 393 946,9 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 13 870,2 | 2 149,1 | 2 149,1 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 25 145,4 |
| 2.2. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 2.2.1.о | Областной бюджет | 40 521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 521,0 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет | 2 586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 586,4 |
| 2.3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | 25 098,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 098,5 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 25 098,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 098,5 |
| 2.3.1.о | Областной бюджет | 23 592,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 592,5 |
| 2.3.1.м | Местный бюджет | 1 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 506,0 |
| 2.4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | 34 315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 315,1 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 34 315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 315,1 |
| 2.4.1.о | Областной бюджет | 32 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 256,2 |
| 2.4.1.м | Местный бюджет | 2 058,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,9 |
| 2.5. | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область» | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 2.5.1.м | Местный бюджет | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 2.6. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 2.6.1.м | Местный бюджет | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 2.7. | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 2.7.1.м | Местный бюджет | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 2.8. | Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.8.1.м | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.9 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 2.9.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 2.9.1м | Местный бюджет | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 2.10 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 0,0 | 99 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 224,0 |
| 2.10.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 99 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 224,0 |
| 2.10.1м | Местный бюджет | 0,0 | 99 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 224,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 373 218,9 | 135 042,8 | 35 818,8 | 37 251,6 | 38 741,6 | 40 291,3 | 660 365,0 |
| в том числе: Региональный бюджет |  | 313 669,7 | 33 669,7 | 33 669,7 | 35 016,5 | 36 417,1 | 37 873,8 | 490 316,6 |
| Местный бюджет |  | 59 549,2 | 101 373,1 | 2 149,1 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 170 048,4 |

## 3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 01 01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Белоусов Александр Викторович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Паршин Дмитрий Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | - |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт общего имущества МКД | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 33 636,1 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 33 636,1 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 33 636,1 |
| 2.2. | Обследование технического состояния конструкций жилищного фонда и разработка ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 34 384,4 |
| в том числе: местный бюджет |  | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 34 384,4 |

3.3. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества  и надежности коммунального обслуживания населения»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович , начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» (всего), в том числе | 241 027,9 | 87 218,4 | 87 218,4 | 90 707,1 | 94 335,4 | 98 108,8 | 698 616,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 241 027,9 | 87 218,4 | 87 218,4 | 90 707,1 | 94 335,4 | 98 108,8 | 698 616,1 |
| Областной бюджет | 229 234,2 | 86 052,3 | 86 052,3 | 89 494,4 | 93 074,2 | 96 797,1 | 680 704,5 |
| Местный бюджет | 11 793,7 | 1 166,1 | 1 166,1 | 1 212,7 | 1 261,3 | 1 311,7 | 17 911,6 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» №1, всего, в том числе: | 170 146,2 | 14 878,0 | 14 878,0 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,7 | 248 203,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 170 146,2 | 14 878,0 | 14 878,0 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,7 | 248 203,1 |
| Областной бюджет | 159 937,4 | 13 985,3 | 13 985,3 | 14 544,7 | 15 126,5 | 15 731,6 | 233 310,8 |
| Местный бюджет | 10 208,8 | 892,7 | 892,7 | 928,4 | 965,5 | 1 004,2 | 14 892,3 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2, всего, в том числе: | 4 381,9 | 4 557,2 | 4 557,2 | 4 739,5 | 4 929,1 | 5 126,2 | 28 291,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 381,9 | 4 557,2 | 4 557,2 | 4 739,5 | 4 929,1 | 5 126,2 | 28 291,1 |
| Областной бюджет | 4 119,0 | 4 283,8 | 4 283,8 | 4 455,2 | 4 633,4 | 4 818,7 | 26 593,8 |
| Местный бюджет | 262,9 | 273,4 | 273,4 | 284,3 | 295,7 | 307,5 | 1 697,3 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов» №3, всего, в том числе: | 65 177,8 | 67 783,2 | 67 783,2 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 420 799,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 65 177,8 | 67 783,2 | 67 783,2 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 420 799,9 |
| Областной бюджет | 65 177,8 | 67 783,2 | 67 783,2 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 420 799,9 |
| Мероприятие (результат) «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» №4, всего, в том числе: | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,0 |
| Местный бюджет | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,0 |

3.4. Комплекс процессных мероприятий

## «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович , начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» (всего), в том числе: | 20 762,4 | 29 173,4 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,6 | 24 859,7 | 143 783,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 20 762,4 | 29 173,4 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,6 | 24 859,7 | 143 783,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 7 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 289,9 |
| Местный бюджет | 20 762,4 | 21 883,5 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,6 | 24 859,7 | 136 493,6 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань» №1, всего, в том числе: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Местный бюджет | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии ООО «Банно-прачечные услуги» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани № 6.» №2, всего, в том числе: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития)» №3, всего, в том числе: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Местный бюджет | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на ремонт общественных бань» №4, всего, в том числе: | 0,0 | 7 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 755,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 7 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 755,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 7 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 289,9 |
| Местный бюджет | 0,0 | 465,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,3 |

3.5. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий: | Рудненок Виталий Александрович, Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Белоусов Александр Викторович , начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (управления ЖКХ)» (всего), в том числе: | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Местный бюджет | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (управления ЖКХ)» | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Местный бюджет | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | - 323,1 |

3.6. Комплекс процессных мероприятий

## «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Благовещенск |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» (всего), в том числе: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 498,9 | 86 066,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 498,9 | 86 066,9 |
| Местный бюджет | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 498,9 | 86 066,9 |
| Меропритяие (результат) "Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры" 1, всего, в том числе | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Местный бюджет | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Меропритяие (результат) "Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2, всего, в том числе | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Местный бюджет | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |