Приложение № 1 к постановлению

администрации города Благовещенска

от  16.01.2025 № 121

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска»

#### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 – 2024 годы Этап II: 2025 -2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015-2024 годы – 1 478 697,4 тыс. рублей Этап II: 2025-2030 годы – 4 544 903,9 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс.общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | возрастающий | процент | - | 2019 | 29,8 | 33,7 | 38,2 | 42,7 | 47,2 | 50,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Беляцкая Инна Юрьевна начальник отдела по благоустройству города УЖКХ | Благоустройство не менее чем 30 тыс.общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей муниципальной программы  в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента |  | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля отремонтированных общественных территорий |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |
| 2.1.2 | Увеличение благоустроенных мест захоронений |  | Приведение в нормативное состояние территории «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |  |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества благоустроенных объектов |  | Создание условий для массового отдыха жителей города Благовещенска , его эстетического, культурного и спортивного развития, создание зон отдыха административного центра Амурской области, благоустройство дворовых территорий, а также ремонта фасадов зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях административного центра Амурской области |  |  |  |
| 2.1.4 | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству территории города Благовещенска» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города Благовещенска |  | Обеспечение поставки электроэнергии на уличное освещение; Обустройство дворовых территорий детскими и спортивными площадками и ограждениями; Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика; Надлежащее санитарное состояние улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства, кладбищ; Повышение надежности, долговечности, качества и эффективности работы сетей наружного освещения. |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект

«Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего (тыс.рублей) |  |
| 1 | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего | 306 091,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 091,2 |  |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, (всего) из них: | 306 091,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 091,2 |  |
| 1.1.1 ф | Федеральный бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 |  |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 3 030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 030,3 |  |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 3 060,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 060,9 |  |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |  |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |  |
| 1.2.1 ф | Федеральный бюджет | 108 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 609 726,3 |  |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 3 370,8 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 24 235,0 |  |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 1 134,9 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 6 403,5 |  |
| Итого по проекту «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» |  | 419 586,5 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 946 456,0 |  |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 408 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 909 726,3 |  |
| Областной бюджет |  | 6 401,1 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 27 265,3 |  |
| Местный бюджет |  | 4 195,8 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 9 464,4 |  |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий  города Благовещенска»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации ( тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт площади Победы, ,всего | 29 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 648,6 |  |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 29 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 648,6 |  |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 29 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 648,6 |  |
| 1.2. | Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»», всего | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |
| 1.3. | Поддержка административного центра, всего | 112 766,0 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 319,2 |  |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 112 766,0 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 319,2 |  |
| 1.3.1.0. | Областной бюджет | 106 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 000,0 |  |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 6 766,0 | 1 276,6 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 319,2 |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов), всего | 7 736,9 | 7 736,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 473,80 |  |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 7 736,9 | 7 736,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 473,80 |  |
| 1.4.1.0. | Областной бюджет | 7 272,7 | 7 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 545,40 |  |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 464,2 | 464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,40 |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 162 151,5 | 29 013,5 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 441,6 |  |
| в том числе: областной бюджет |  | 113 272,7 | 27 272,7 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 545,4 |  |
| местный бюджет |  | 48 878,8 | 1 740,8 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 896,2 |  |

3.3.  Комплекс процессных мероприятий

«Организация работ по благоустройству территории города Благовещенска»

#### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству территории города Благовещенска» (всего), в том числе: | 542 197,7 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,5 | 611 125,3 | 3 386 006,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 542 197,7 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,5 | 611 125,3 | 3 386 006,3 |
| Местный бюджет | 542 197,7 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,5 | 611 125,3 | 3 386 006,3 |
| Мероприятие (результат) «Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение» №1 | 7 413,0 | 7 734,4 | 8 041,9 | 8 363,6 | 8 698,1 | 9 046,0 | 49 297,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7 413,0 | 7 734,4 | 8 041,9 | 8 363,6 | 8 698,1 | 9 046,0 | 49 297,0 |
| Местный бюджет | 7 413,0 | 7 734,4 | 8 041,9 | 8 363,6 | 8 698,1 | 9 046,0 | 49 297,0 |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» №2 | 21 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 350,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 21 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 350,0 |
| Местный бюджет | 21 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 350,0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» №3 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 186,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 186,3 |
| Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 186,3 |
| Мероприятие (результат) «Подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»№ 4 | 300,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 990,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 990,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 990,0 |
| Мероприятие (результат) «Оформление и оборудование территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» №5 | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 |
| Местный бюджет | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 |
| Мероприятие (результат) «Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды и почвы на водных объектах городского округа»№6 | 180,0 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 1 194,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 180,0 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 1 194,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 1 194,0 |
| Мероприятие (результат) «Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества и бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств» №7 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» №8 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Местный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Мероприятие (результат) «Акарицидная обработка общественных территорий» №9 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| Местный бюджет | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| Мероприятие (результат) «Приобретение и установка системы отпугивателей птиц» №10 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| Местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| Мероприятие (результат) «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» №11 | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,4 |
| Местный бюджет | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» №12 | 2 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 030,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 030,3 |
| Местный бюджет | 2 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 030,3 |
| Мероприятие (результат) «Обновление зеленой зоны города Благовещенска» № 13 | 21 988,0 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 137 347,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 21 988,0 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 137 347,3 |
| Местный бюджет | 21 988,0 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 137 347,3 |
| Мероприятие (результат) «Уборка несанкционированных свалок» №14 | 20 582,9 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 128 570,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 20 582,9 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 128 570,3 |
| Местный бюджет | 20 582,9 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 128 570,3 |
| Мероприятие (результат) «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» №15 | 172 666,9 | 172 666,9 | 172 666,9 | 179 573,6 | 186 756,5 | 194 226,8 | 1 078 557,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 172 666,9 | 172 666,9 | 172 666,9 | 179 573,6 | 186 756,5 | 194 226,8 | 1 078 557,6 |
| Местный бюджет | 172 666,9 | 172 666,9 | 172 666,9 | 179 573,6 | 186 756,5 | 194 226,8 | 1 078 557,6 |
| Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения» №16 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 33 530,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 33 530,4 |
| Местный бюджет | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 33 530,4 |